РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2010 г.                                     № 39                                х. Михайловка

О подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Михайловского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов

Проведя анализ результатов подготовки и прохождения отопительного периода 2009-2010гг., работу котельных. обеспечивающих тепловой энергией объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Михайловского сельского поселения, можно сделать вывод об их удовлетворительной работе в отопительный период.

Отмечено несоблюдение температурного режима теплоносителя на подаче в многоквартирные дома п. Молодежного. Данная проблема была обусловлена низким качеством поставляемого твердого топлива, отсутствием надлежащего контроля качества топлива со стороны теплоснабжающей организации.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов,  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям: МУ «Культуры и спорта Михайловского сельского поселения», МУ «Библиотека им. Чехова», МОУ Михайловская средняя школа, МДОУ «Детский сад «Ромашка», МДОУ «Детский сад «Солнышко», ОАО «Донская Водная Компания», ООО «Районная коммунальная сеть»:

1.1. По результатам отопительного периода представить до 15.05.2010г. планы мероприятий по проведению необходимых ремонтно-профилактических работ на период подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг. в Администрацию Михайловского сельского поселения;

1.2. Осуществлять подготовку к работе в осенне-зимний период в соответствии с действующим законодательством;

1.3. Обеспечивать контроль над ходом подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период, создание аварийного запаса материалов и сезонную заготовку топлива.

2. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

3. Предприятиям и организациям энерго-,  водоснабжения независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

3.1. В срок до 1 октября завершить подготовку хозяйств к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2. Работы по подготовке к отопительному периоду детских, школьных и лечебных заведений завершить до 1 сентября 2010 г.

3.3.Принимать необходимые меры по укреплению платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг и погашению задолженности.

4. Специалисту курирующему вопросы по благоустройству и ЖКХ Администрации Михайловского сельского поселения:

4.1. Подготовить обобщенный план мероприятий по проведению необходимых ремонтно-профилактических работ на период подготовки к предстоящему отопительному сезону 2010-2011 гг.;

4.2. Провести разъяснительную работу среди населения о принятии необходимых мер по погашению задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги;

4.2. Обеспечивать контроль мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

5. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                             С.М.Дубравина

Утверждаю:

Глава Михайловского сельского поселения

_________________С.М. Дубравина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2010-2011г.г

| №п/п | Наименование мероприятия | Объект | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения культуры |
| 1.1 |  | Муниципальное учреждение культуры и спорта Михайловского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Полная ревизия отопительной системы 1100 метров |  | июль-сентябрь | Директор МУК и С Писаренко Е.В. |
| 1.1.2 | Промывка системы отопления 1100 метров |  | июль-сентябрь | Директор МУК и С Писаренко Е.В. |
| 1.1.3 | Чистка дымоходов 3 шт. |  | июль-сентябрь | Директор МУК и С Писаренко Е.В. |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им. А.П. Чехова» (расположена в здании школы) |  | Директор библиотеки Можаева Н.С. |
| 1.1.4. | Полная ревизия отопительной системы 90 метров |  | июль-сентябрь |  |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Замена теплотрассы 160 метров | МОУ Михайловская средняя образовательная школа | По срокам выделения средств. | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Директор школы Ковалева В.Д. |
| 2.2 | Ремонт котла и насоса | МОУ Михайловская средняя образовательная школа | По срокам выделения средств. | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Директор школы Ковалева В.Д. |
| 2.3 | Косметический ремонт котельной (побелка, покраска) | МОУ Михайловская средняя образовательная школа | До 1 сентября 2010г. | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Директор школы Ковалева В.Д. |
| 2.4 | Опресовка отопительной системы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» | До 30 августа 2010г | Заведующая д/с Москвичева Е.П |
| 2.5 | Промывка отопительной системы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» | До 01 сентября 2010г. | Заведующая д/с Москвичева Е.П |
| 2.6 | Закупка угля, дров | МДО х. Холодный Плес «Солнышко» | До 01 сентября 2010года | Заведующая Уколова Е.В. |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Котельная №25 п. Молодежный |
| 3.1 | Ревизия, осмотр запорной арматуры. | п. Молодежный | До 01 сентября 2010г. | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |
| 3.2 | Частичная замена ввода 30 метров | П. Молодежный | По срокам выделения средств | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |
| 3.3 | Ремонт обмуровки котлов | п. Молодежный | По срокам выделения средств | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |
| 3.4 | Установка защитных аппаратов | п. Молодежный | По срокам выделения средств | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |
| 3.5 | Ревизия задвижек | п. Молодежный | По срокам выделения средств | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |
| 3.6 | Косметический ремонт котельной | п. Молодежный1 | До 01 сентября 2010г. | Директор УМП «ЖКХ» Лагошин В.М. Глава поселения Дубравина С.М. |