РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2013 	                                            № 33                            х.Михайловка

Об утверждении отчета о ходе

реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие объектов

коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения

на 2012-2014 годы» по

результатам 2012 года

# В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

# Глава Михайловского

# сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 22.03.2013 № 33

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы»

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусмотрено финансирование за счет бюджета поселения в сумме 11 471,1 тыс.рублей. Фактически исполнено за счет бюджета поселения 11 470,9 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

- Текущий ремонт, модернизация и реконструкция сетей  водоснабжения и водоотведения  в Михайловском сельском поселении.

- Газификация   населенных пунктов Михайловского сельского поселения

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- Проведен текущий ремонт сетей водоснабжения в населенных пунктах

Михайловского сельского поселения;

- Изготовлена проектно-сметная документация для строительства газопровода

х.Михайловка;

-  Разработана схема газоснабжения х.Холодный Плес, х.Грачев.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 29.03.2012 № 30.  Причинами вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 29.05.2012 №50, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 28.06.2012 №62/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

4. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 01.08.2012 №73/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

5. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 14.08.2012 №80, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

6. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 31.10.2012 №108, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

7. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 29.11.2012 №115/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

8. Постановлению «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» от 21.12.2012 №125/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования, изменения структуры Программы.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 11 471,1 тыс. рублей, использовано 11 470,9 тыс. рублей, что составило 99,9 %.

Анализ результатов реализации Программы показал, что:

- повысился уровень охвата населения обеспеченного питьевой водой до 69,0 %;

- допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях не превысило допустимые значения.

- разработана проектно-сметная документация по газификации населенных пунктов сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе последующей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в 2013 году до 62%;

- повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения до 75%.;

В период до 2014 года включительно в результате реализации запланированных мероприятий ожидается развитие инфраструктуры и охват  населенных пунктов услугами газоснабжения.

Специалист первой категории

по благоустройству и ЖКХ                                                                       Болдырева Т.В.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» за 2012 год

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 11 471,1 | 0,0 | 0,0 | 11 471,1 | 0,0 | 11 471,1 | 0,0 | 0,0 | 11 471,1 | 0,0 | 11 470,9 | 0,0 | 0,0 | 11 470,9 | 0,0 | 0,2 тыс.руб. |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Михайловском сельском поселении | 1 543,9 | 0,0 | 0,0 | 1 543,9 | 0,0 | 1 543,9 | 0,0 | 0,0 | 1 543,9 | 0,0 | 1 543,8 | 0,0 | 0,0 | 1 543,8 | 0,0 | 0,1 тыс. руб. экономия сложилась по фактически заключенным договорам. |
| 2 | Газификация населенных пунктов Михайловского сельского поселения | 9 927,2 | 0,0 | 0,0 | 9 927,2 | 0,0 | 9 927,2 | 0,0 | 0,0 | 9 927,2 | 0,0 | 9 927,1 | 0,0 | 0,0 | 9 927,1 | 0,0 | 0,1 тыс. руб. экономия сложилась по фактически заключенным договорам. |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения   на 2012 – 2014 годы» за 2012год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 62 | - |
| 2 | Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 75 | 75 | - |