Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.07.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 470,800 | 66,6 | 179,3 |
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог местного значения | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключены договора на приобретение щебня для отсыпки дорог щебнем №289-С от 21.05.2015, договор №25 от 02.03.2015 сбор мусора вдоль дорог, дог. 87 от 10.06.15 на покос обочин вдоль дорог. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 470,8 | 66,6 | 179,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено 2 договора по содержанию автомобильных дорог:- № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега;- № 2Д от 02.02.2015по скашиванию травы на обочинах дорог. Погашена кредиторская задолженность по содержанию дорог за 2014г. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 193,871 | 92,1 | 193,701 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»  | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | В 1 полугодии 2015 году были проведены иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства – заключены договора №3 от 09.01.2014, №10 от 24.11.14 наПриобретена краска и окрашены остановочные павильоны на сумму 1,7 тыс. рублей (договор №13 от 18.03.2015) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 40,0 | 1,6 | 1,6 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог- № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега;- № 2Д от 02.02.2015 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 6,6 | 5,9 | 6,6 |
| 1.5. | Основное мероприятие: «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог- № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега;- № 2Д от 02.02.2015 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 1. | Контрольное событиепрограммы  | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог. |  X | 30.06.2015 |  X |  X |  X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Михайловского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 201,0 | 150,7 | 150,7 |
| 2.1.1. | Мероприятие:установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Изготовлены дорожные знаки (договора № 72 от 11.06.2015, № 73 от 15.06.2015г) для внутрипоселковых автомобильных дорог в сумме 150,7 тыс.руб. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 201,0 | 150,7 | 150,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. Изготовление листовок по пропоганде дорожного движения намечено в 4 квартале 2015г | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, на внутрипоселковых дорогах проложены искусственные неровности для ограничения скорости движения.  | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения С.М.Дубравина