Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | X | X | X | 2 303,790 | 2 303,790 | 976,018 | 1 195,706 | 1 108,084 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 653,133 | 653,133 | 75,149 | 75,149 | 577,984 тыс. руб., оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 237,600 | 237,600 | 17,812 | 237,500 | 219,788 тыс. руб. в связи с отсутствием финансирования из обл. бюджета |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, оплачен муниципальный контракт №А1-2016 от 26.09.2016 на изготовление ПСД на кап. Ремонт дороги, с вычетом насчитанной пени за просрочку выполненных работ, перечислен остаток ликвидированного дорожного фонда поселения в бюджет района. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 913,057 | 913,057 | 883,057 | 883,057 | 30,000 тыс. руб., выполнение работ запланированы на 4 квартал |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | - | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 тыс. рублей объявлен электронный аукцион на проведение ремонта дороги по ул.Зеленой |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Заключено 8 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог и изготовление ПСД. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | X | X | X | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 тыс. рублей Заключение договоров планируется на 3-4 кв.2017г |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 353,790 | 2353,790 | 976,018 | 1 195,706 | 1 377,772 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. |  |  |  | 2 353,790 | 2353,790 | 976,018 | 1 195,706 | 1 377,772 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Можаева Н.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 29.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 303,790 тыс. руб. В 2017 году заключено 8 договоров на сумму 1 195,706 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 976,018 тыс. рублей или 42,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.02.2017 № 18 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 2 303,790 тыс. рублей. В 2017 году заключено 8 договоров на сумму 1 195,706 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 976,018 тыс. рублей или 42,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шесть основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»; 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.5 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, отсыпка дорог щебнем); подготовлена конкурсная документация на выполнение текущего ремонта; получена ПСД на капитальный ремонт дороги.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 50,000 тыс. рублей. За истекший период 2017 года договора не заключены, заключение планируется на 3-4 квартала 2017 года. Фактическое освоение средств составило 0,000 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Можаева Н.С.