РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2024 № 31

 х.Михайловка**х.х.х.**

Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах

муниципального образования Михайловское сельское поселение Красносулинского района Ростовской области на 2025-2030 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Администрация Михайловского сельского поселения, -

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Михайловское сельское поселение Красносулинского района Ростовской области на 2025-2030 годы» согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения предусмотреть в бюджете финансовое обеспечение муниципальной программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского сельское поселение в сети интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М.Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

 от 14.03.2024 № 31

 **Паспорт** **муниципальной программы:**

 **«Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах**

 **муниципального образования Михайловское сельское поселение**

 **Красносулинского района Ростовской области на 2025-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная программа «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Михайловское сельское поселение Красносулинского района Ростовской области на 2025-2030 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной Программы | Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и реализация Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Цели: 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.2. Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Михайловское сельское поселение.3. Обеспечение экологической безопасности жителей.Задача:- ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение Красносулинского района. |
| Координатор муниципальнойПрограммы | Глава Администрации муниципального образования Михайловское сельское поселение. |
| Заказчик муниципальнойПрограммы | Администрация муниципального образования Михайловское сельское поселение. |
| Исполнителимуниципальной Программы | Администрация муниципального образования Михайловское сельское поселение. |
| Сроки реализациимуниципальной Программы | Программа реализуется в течение 2025-2030 годов |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | Финансирование мероприятий по обустройству контейнерных площадок осуществляется за счет бюджета муниципального образования Михайловское сельское поселение, привлекаемых средств. Общая сумма финансирования мероприятий Программы 1 2025 год– 450,00 тыс. руб.2026 год –350,00 тыс. руб.2027 год – 350,00 тыс. руб.2028 год – 450,00 тыс. руб.2029 год – 350,00 тыс. руб.2030 год – 350,00 тыс. руб.из бюджета МО Михайловское сельское поселение:2025 год – 450,00 тыс. руб.2026 год –350,00 тыс. руб.2027 год – 350,00 тыс. руб.2028 год – 450,00 тыс. руб.2029 год – 350,00 тыс. руб.2030 год – 350,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализациимуниципальной Программы | Реализация Программы позволит:- снижение количества несанкционированных свалок;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;-охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТКО |
| Контроль за ходомреализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Главой администрации муниципального образования Михайловское сельское поселение. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Настоящая Программа разработана для решения задач по устройству новых и приведению в нормативное состояние существующих контейнерных площадок на территории населенных пунктов муниципального образования Михайловское сельское поселение.

Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. В настоящее время в муниципальном образовании Михайловское сельское поселение системой сбора и вывоза ТКО охвачена практически все население, постоянно проживающее в населенных пунктах муниципального образования. Планово-регулярный сбор и вывоз ТКО организован в 4 населенных пунктах.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории жилого фонда в частном секторе муниципального образования Михайловское сельское поселение имеется 12 контейнерных площадок, соответствующих санитарному и экологическому законодательству. Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированной техникой.

В рамках программы планируется охватить еще гражданские кладбища 3 населенных пунктов: х.Михайловка, х. Холодный Плес, х. Грачев. Источниками образования ТКО является уборка отходов, проводимая жителями на территории кладбищ, что создает необходимость обустройства 3 контейнерных площадок на 3 гражданских кладбищах населенных пунктах муниципального образования.

 Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Обязательный перечень элементов комплексного обустройства площадок для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов включает: водонепроницаемые и твердые виды покрытия, ограждение с трех сторон, наличие отдельных мест для сбора крупногабаритных отходов, подъездные пути, установка контейнеров для сбора ТКО.

 Установка контейнеров на специально подготовленных и обустроенных площадках позволит не только повысить эстетический вид гражданских кладбищ населенных пунктов, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом.

Реализация данной Программы улучшит социально-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах муниципального образования.

Основным способом улучшить данную ситуацию является устройство из материалов должного качества контейнерных площадок и поддержание их в надлежащем состоянии.

Применение программно-целевого метода позволит планомерно осуществлять решение задач и реализацию мероприятий Программы, своевременно координировать действия их исполнителей, а также позволит системно направить финансовые средства.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация инфраструктуры накопления ТКО, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

 Целью настоящей Программы является:

 - приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования и обеспечение экологической безопасности жителей поселения, а также сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение.

Задачами Программы являются:

- замена контейнеров с вышедшим сроком службы в соответствии с действующим законодательством;

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение до требований, соответствующих законодательству РФ;

 обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования, что приведет к ликвидации несанкционированных свалок;

-  приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение, позволяющей снизить отрицательную экологическую нагрузку на окружающую среду.

 **3. Срок реализации Программы**

Программа рассчитана на 2025-2030 годы.

В процессе реализации Программы допускается корректировка по срокам и объемам финансирования.

**4. Основные мероприятия Программы**

В рамках Программы реализуются мероприятия по обустройству контейнерных площадок, которые включают в себя:

- замена контейнеров сроком службы до 6 лет;

- устройство новых контейнерных площадок на территории МО Михайловское сельское поселение.

**5. Объем и источники финансирования Программы**

Финансирование мероприятий по устройству контейнерных площадок осуществляется за счет бюджета муниципального образования Михайловское сельское поселение и привлекаемых средств. Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 2 300,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 450,00 тыс. руб.

2026 год –350,00 тыс. руб.

2027 год – 350,00 тыс. руб.

2028 год – 450,00 тыс. руб.

2029 год – 350,00 тыс. руб.

2030 год – 350,00 тыс. руб

из бюджета МО Михайловское сельское поселение:

2025 год – 450,00 тыс. руб.

2026 год –350,00 тыс. руб.

2027 год – 350,00 тыс. руб.

2028 год – 450,00 тыс. руб.

2029 год – 350,00 тыс. руб.

2030 год – 350,00 тыс. руб.

Величина финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год. При поступлении дополнительных источников финансирования возможна корректировка Программы.

**6. Риски реализации Программы**

Недостаточность финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий и дальнейшее ухудшение общего санитарного состояния территории муниципального образования Михайловское сельское поселение.

**7. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы  | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Количество требующих заменены контейнеров сроком службы до 6 лет | шт. | 0 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |

**8. Ожидаемые конечные результаты Программы**

В результате реализации системных мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- общее количество контейнерных площадок, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам, составит 34 единицы;

- 100 % охват населения услугой по накоплению ТКО;

- планируется снижение количества несанкционированных свалок;

- обеспечена доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения МО Михайловское сельское поселение;

- ожидается повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО.

**9. Контроль за исполнением Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  муниципального образования Михайловское сельское поселение.

Приемка обустроенных площадок осуществляется комиссией администрации  муниципального образования Михайловское сельское поселение.

Обустроенные площадки с прилегающими к ним территориями, обслуживаются Региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Исключением являются контейнерные площадки созданные другими лицами, за которыми закрепляется обязанность по их содержанию, ремонту и обслуживанию.

**10. Перечень контейнерных площадок подлежащих обустройству и результаты реализации Программы по годам:**

**10.1. Обустройство контейнерных площадок и замена контейнеров сроком службы до 6 лет в 2025 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Михайловкаул. Зеленая, 45 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Михайловкаул. Садовая, 10 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 3 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Михайловкаул. Садовая, 22 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 4 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Михайловкаул. Садовая, 42 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 5 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул. Центральная, б/н | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |

**10.2. Обустройство контейнерных площадок и замена контейнеров сроком службы до 6 лет в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Комсомольская, 2 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Комарова, 6 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 3 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Колодезная, 8 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 4 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Строительная, 13 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |

**10.3 Обустройство контейнерных площадок и замена контейнеров сроком службы до 6 лет в 2027 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Строительная, 14 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Октябрьская, 10 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 3 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Партизанская,12 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 4 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Школьная,11 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |

**10.4. Обустройство контейнерных площадок в 2028 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Гагарина,4 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Лесная,8 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 3 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,ул.Колодезная, 24 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 4 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех. Холодный Плес,25 метров на юго-запад от дома № 30 по ул.Комарова(кладбище)  | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |

**10.5. Обустройство контейнерных площадок в 2029 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Степная,9 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Гагарина, 20 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |
| 3 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачевул.Школьная,20 | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |

**10.6. Обустройство контейнерных площадок в 2030 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | ИсполнительПодрядчик |  Срокисполнения | Примечание |
| 1 | Ростовская область,Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х.Михайловка, 350 метров на север от дома № 2 по ул.Ленина (кладбище) | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет до 6 лет | - | октябрь |  |
| 2 | Ростовская область,Красносулинский район,Михайловское сельское поселениех.Грачев(кладбище) | обустройство контейнерной площадки, замена контейнеров сроком службы до 6 лет | - | октябрь |  |