РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2013 	                                            № 32                            х.Михайловка

Об утверждении отчета о ходе

реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное благоустройство и

дорожное хозяйство территории

муниципального образования

«Михайловское сельское поселение»

на 2011-2014годы» по

результатам 2012 года

# В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Михайловского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

# Глава Михайловского

# сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 22.03.2013 № 32

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Михайловского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусмотрено финансирование в сумме 8 058,3 тыс.руб., из них областного бюджета – 5 425,7 тыс.руб., бюджета поселения - в сумме 2 632,6 тыс. рублей. Фактически исполнено 7 816,0 тыс. руб., из них областного бюджета – 5 244,3 тыс. руб., бюджета поселения – 2 571,7 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения.

2. Организация освещения улиц.

3. Организация озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства  лесонасаждений,  расположенных в границах поселения.

4. Организация прочих мероприятий по благоустройству сельского поселения.

5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» предусматривалось выделение средств в сумме 7 038,2 тыс. рублей, из них областного бюджета – 5 425,7 тыс.рублей, бюджета поселения 1 612,5 тыс.рублей. Фактическое освоение составило 6 821,4 тыс. рублей, из них областного бюджета – 5 244,3 тыс. руб., бюджета поселения – 1 577,1 тыс. руб., проведены мероприятия:

- Очистка покрытия и обочин от снега;

- Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и

щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом

до 100 м 3 на 1 километр

- Грейдерование дорог;

- Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Ленина

протяженностью 1500м х.Михайловка;

- Ремонт и содержание  дорог поселения;

- Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода;

2. Подпрограммой "Организация уличного освещения"» предусматривалось выделение средств бюджета поселения в сумме 361,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 336,2 тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.

- Закупка запасных частей и ремонт линий наружного освещения;

3. Подпрограммой "Организация прочих мероприятий по благоустройству» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 658,9 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 658,5 тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Противоклещевая обработка;

- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;

- Приобретение инвентаря производственно-технического и оборудования для

детских площадок;

- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- ремонт и содержание коммунальной техники.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 29.02.2012 № 25.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 28.03.2012 № 28/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 07.08.2012 № 75/1, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 14.08.2012 № 79, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

5. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 31.10.2012 № 109, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

6. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 29.11.2012 № 115/2, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

7. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от  01.11.2010  № 75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории  муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» от 29.12.2012 № 138.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, изменение структуры Программы.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 8058,3 тыс. рублей, использовано 7816,0 тыс. рублей, что составило 97,0 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории  за 2012 год, производились согласно Правил благоустройства Михайловского сельского поселения.

- Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.;

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе последующей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства территории поселения,

- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

-  улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения;

- улучшение экологической ситуации;

- улучшение внешнего вида территории Михайловского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства территории Михайловского сельского поселения.

Специалист первой категории

по благоустройству и ЖКХ                                                                       Болдырева Т.В.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы»  за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 8054,4 | 0 | 5 425,7 | 2 628,7 | 0 | 8054,4 | 0 | 5 425,7 | 2 628,7 | 0 | 7 816,0 | 0 | 5 244,3 | 2571,7 | 0 | 238,4 тыс. руб. |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» |
|  | Всего по подпрограмме | 7 038,2 | 0 | 5 425,7 | 1 612,5 | 0 | 7 038,2 | 0 | 5 425,7 | 1 612,5 | 0 | 6 821,3 | 0 | 5 244,3 | 1 576,2 | 0 | 216,9 тыс. руб. |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Очистка дорог от снега | 61,2 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 61,2 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Ремонт и содержание дорог поселения | 6977,0 | 0 | 5 425,7 | 1 551,3 | 0 | 6977,0 | 0 | 5 425,7 | 1 551,3 | 0 | 6 760,1 | 0 | 5 244,3 | 1 515,8 | 0 | 216,9 тыс. руб. экономия сложилась по результатам проведенного аукциона. |
| Подпрограмма «Организация уличного освещения» |
|  | Всего по подпрограмме | 361,3 | 0 | 0 | 361,3 | 0 | 361,3 | 0 | 0 | 361,3 | 0 | 336,2 | 0 | 0 | 336,2 | 0 | 25,1 тыс. руб. |
| 2.1. | Мероприятие №1 Содержание сети уличного освещения | 72,4 | 0 | 0 | 72,4 | 0 | 72,4 | 0 | 0 | 72,4 | 0 | 72,2 | 0 | 0 | 72,2 | 0 | 0,2 тыс. руб. Экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 2.2 | Мероприятие №2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 288,9 | 0 | 0 | 288,9 | 0 | 288,9 | 0 | 0 | 288,9 | 0 | 264,0 | 0 | 0 | 264,0 | 0 | 24,9 тыс. руб. экономия по коммунальным услугам в связи с фактически сложившимися расходами |
| Подпрограмма «Организация прочих мероприятий по благоустройству» |
|  | Всего по подпрограмме | 658,9 | 0 | 0 | 658,9 | 0 | 658,9 | 0 | 0 | 658,9 | 0 | 658,5 | 0 | 0 | 658,5 | 0 | 0,4 тыс. руб. |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 144,0 | 0 | 0 | 144,0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 144,0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 | 144,0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка | 3,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 8,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0,4 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 3.4 | Мероприятие № 4 Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения, а так же содержание и техническое обслуживание. | 155,6 | 0 | 0 | 155,6 | 0 | 155,6 | 0 | 0 | 155,6 | 0 | 155,6 | 0 | 0 | 155,6 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Работы по приведению в порядок территории поселения, детских площадок, мест захоронения. | 154,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 154,0 | 0 | 0 | 154,0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие № 6 Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | 194,3 | 0 | 0 | 194,3 | 0 | 194,3 | 0 | 0 | 194,3 | 0 | 194,3 | 0 | 0 | 194,3 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

««Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы»  за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 2350 | 2350 | 0 |
| 2 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 1000 | 1000 | 0 |
| 3 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 99,7 | - 0,3 |
| 4 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 7000 | 6800 | -200,0 |
| 5 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 50 | 48 | - 2 |
| 6 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 20 | 19 | - 1 |