Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | X | X | X | 2 756,171 | 2 756,171 | 2650,234 | 2650,234 | 105,937 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 441,600 | 441,600 | 336,094 | 336,094 | 105,506 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 193,871 | 193,871 | 193,701 | 193,701 | 0,170 тыс. руб. из-за отсутствия потребности |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Содержание сети автомобильных дорог и искуственных сооружений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 42,800 | 42,800 | 42,704 | 42,704 | 0,096 тыс. руб., оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,900 | 1,900 | 1,870 | 1,870 | 0,03 тыс. рублей, оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Проведены работы по ремонту дорог с твердым покрытием | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2069,400 | 2069,400 | 2069,265 | 2069,265 | 0,135 тыс.рублей, оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Заключено 21 договор по содержанию и ремонту автомобильных дорог. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | X | X | X | 193,100 | 193,100 | 193,027 | 193,027 | 0,073 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 193,100 | 193,100 | 193,027 | 193,027 | 0,073 тыс.рублей, оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. | В результате произведена укладка лежачих полицейских, произведена покраска пешеходных переходов, установлены предупреждающие дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 949,271 | 2949,271 | 2 843,261 | 2 843,261 | 106,010 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Болдырева Т.В. |  |  |  |  |  |  |  | 106,010 тыс. руб. |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Болдырева Т.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 29.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 949,271 тыс. руб. В 2015 году заключено 25 договоров на сумму 2 843,261 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 634,9 тыс. рублей или 96,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 171 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 2 756,171 тыс. рублей. В 2015 году заключен 21 договор на сумму 2 650,234 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 650,234 тыс. рублей или 96,2 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шесть основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»; 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.5 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, отсыпка дорог щебнем); проведен ремонт асфальтобетонного покрытия; составлена смета на текущий ремонт; софинансирование расходов выполнено в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 193,100 тыс. рублей. В 2015 году заключена 4 договора на сумму 193,027 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 193,027 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате произведена укладка лежачих полицейских, произведена покраска пешеходных переходов, установлены предупреждающие дорожные знаки.Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Болдырева Т.В.