Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 2 665,300 | 2 665,300 | 266,755 | 1 053,812 | 2 398,545 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 360,200 | 360,200 | 179,758 | 179,758 | 180,442 тыс. руб., оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 101,700 | 101,700 | 50,883 | 101,699 | 50,817 тыс. руб. в связи с отсутствием финансирования из обл. бюджета |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Содержание сети автомобильных дорог и искуственных сооружений, изготовление смет на ремонт дорог, заключен муниципальный контракт №А1-2016 от 26.09.2016 на изготовление ПСД на кап. Ремонт дороги . | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 815,800 | 815,800 | 28,692 | 815,748 | 0,052 тыс. руб., выполнение работ запланированы на 4 квартал |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 6,600 | 6,600 | 6,597 | 6,597 | 0,003 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1,700 | 1,700 | 0,825 | 1,649 | 0,875 тыс. рублей, в связи с не поступлением средств района. |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | - | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1 379,300 | 1 379,300 | - | - | 1 379,300 тыс. рублей объявлен электронный аукцион на проведение ремонта дороги по ул.Зеленой |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Заключено 8 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог и изготовление ПСД. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 81,400 | 81,400 | 81,307 | 81,307 | 0,093 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, произведен ремонт дорожных знаков, и покраска пешеходных переходов(дог. 45 от 25.04.2016, дог. б/н от 01.04.2016) | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 81,400 | 81,400 | 81,307 | 81,307 | 0,093 тыс. рублей |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | В результате произведена покраска пешеходных переходов, отремонтированы дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 746,700 | 2746,700 | 348,062 | 1 135,119 | 2 398,638 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. |  |  |  | 2 746,700 | 2746,700 | 348,062 | 1 135,119 | 2 398,638 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Баранова Н.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 29.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 746,700 тыс. руб. В 2016 году заключено 10 договоров на сумму 1 135,119 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 348,062 тыс. рублей или 12,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 93 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 2 665,300 тыс. рублей. В 2016 году заключен 8 договор на сумму 1 053,812 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 266,755 тыс. рублей или 10,0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шесть основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»; 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.5 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, отсыпка дорог щебнем); составлена смета на текущий ремонт; заключен договор на изготовление ПСД на капитальный ремонт дороги, софинансирование расходов выполнено в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 81,400 тыс. рублей. За истекший период 2016 года заключено 2 договора на сумму 81,307 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 81,307 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате произведена покраска пешеходных переходов, отремонтированы  дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Баранова Н.И.