Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | X | X | X | 2 226,890 | 2 226,890 | 1293,035 | 1 845,800 | 933,855 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 615,833 | 615,833 | 264,886 | 264,886 | 350,947 тыс. руб., оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 237,600 | 237,600 | 145,092 | 237,500 | 92,508 тыс. руб. в связи с отсутствием финансирования из обл. бюджета |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, оплачен муниципальный контракт №А1-2016 от 26.09.2016 на изготовление ПСД на кап. Ремонт дороги, с вычетом насчитанной пени за просрочку выполненных работ, перечислен остаток ликвидированного дорожного фонда поселения в бюджет района. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 913,057 | 913,057 | 883,057 | 883,057 | 30,000 тыс. руб., выполнение работ запланированы на 4 квартал |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Заключен муниципальный контракт № 0158300001917000004_77317 от 31.07.2017 на капитальный ремонт дороги по ул.Зеленой | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 460,400 | 460,400 | - | 460,357 | 460,400 тыс. рублей оплата ремонта дороги по ул.Зеленой по факту выполнения. |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Заключено 10 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог и изготовление ПСД. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | X | X | X | 126,900 | 126,900 | 34,900 | 34,900 | 92,000 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Установлены дорожные знаки согласно муниципального контракта № 03/94491/2017 от 21.08.2017 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 126,900 | 126,900 | 34,900 | 34,900 | 92,000 тыс. рублей Заключение договоров планируется на 4 кв.2017г |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. | Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 353,790 | 2 353,790 | 1327,935 | 1 880,700 | 1 025,855 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству Можаева Н.С. |  |  |  | 2 353,790 | 2 353,790 | 1327,935 | 1 880,700 | 1 025,855 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Можаева Н.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 29.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 353,790 тыс. руб. В 2017 году заключено 12 договоров на сумму 1 880,700 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило1 327,935 тыс. рублей или 56,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.02.2017 № 18 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 2 226,890 тыс. рублей. В 2017 году заключено 8 договоров на сумму 1 845,800 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1293,035 тыс. рублей или 58,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение шесть основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены все основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местногозначения»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»; 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.5 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, отсыпка дорог щебнем); заключен контракт и ведутся работы по выполнению текущего ремонта участка дороги; получена ПСД на капитальный ремонт дороги.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 126,900 тыс. рублей. За истекший период 2017 года установлены недостающие дорожные знаки в х.Холодный Плес на сумму 34,900 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34,900 тыс. рублей или 27,5 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения. Установлены дорожные знаки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Можаева Н.С.