РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2024 № 43

х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2023 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения-

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 26.03.2024 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 46, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Михайловского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 12.09.2018 № 104, Администрация Михайловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.12.2022 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Михайловского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги);

- оформлены  «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены автономные солнечные светильники для освещения остановок общественного транспорта в х. Грачев;

- установлены недостающие дорожные знаки,  установлены «искусственные неровности», нанесена разметка.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 5 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы из бюджета Красносулинского района бюджету сельского поселения на работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В 2023 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2022 № 132 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 3 755,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 755,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» в 2023 году предусмотрено 3 755,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 755,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 3 755,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 3 755,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- зимнее содержание дорог (снегоочистка) – 626,1 тыс. рублей;

- покос обочин – 232,0 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков, дорожной искусственной неровности и укрепление обочин вдоль автомобильной дороги по ул. Центральная, х. Грачев– 1090,6 тыс. рублей;

- Автономные солнечные светильники для освещения остановок общественного транспорта в х. Грачев -170,0 тыс. рублей;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Колодезная, х. Холодный Плес, Красносулинского района, протяженностью 440 м – 1544,4 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» », по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых показатели не предусмотрены, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 77,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 3,0 км, фактическое значение  составило 0,44 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», значения по данному показателю отсутствуют.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1.

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Со = 2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 5/5 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (СРм = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 3775,1/3755,1 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,84 (УРпр = 0,67*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,84). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | - | - | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: зимнее содержание дорог (снегоочистка); ремонт асфальтового покрытия дороги в х.Холодный Плес , ул.Колодезная; покос обочин на территории поселения; приобретение автономных солнечных светильников для освещения остановок общественного транспорта в х. Грачев; Установка дорожных знаков, дорожной искусственной неровности и укрепление обочин вдоль автомобильной дороги по ул. Центральная, х. Грачев. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Проектные работы по строительству и реконструкции автодорог общего пользования местного значения, диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | в 2023 году мероприятия в области проектных работ не проводилось. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | в 2023 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | - |
| 5 | Контрольное событие 1.1. «Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями |  | выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | - |
| 6. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | - | - | - | - |  | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Михайловского сельского поселения |  | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения |  | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьников по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. В учреждении культуры проводились акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД». | - |
| 9 | Контрольное событие 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Михайловского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Михайловского сельского поселения. |  | сокращено количество дорожно-транс-портных происшествий на дорогах Михайловского сельского поселение |  |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | всего | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 3755,1 | 3755,1 | 3755,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 85,0 | 85,0 | 75,5 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 3,0 | 0,44 | объем средств дорожного фонда не позволяет отремонтировать дороги в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.